潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目

竞争性磋商文件

项目编号：TYDLQ-220720605

采购人：临朐泰岳园林绿化有限公司 采购代理机构: 天佑德建设咨询有限公司

二○二二年六月

目   录

竞争性磋商公告	2

第一章	报价须知	3

第二章	合同条款	12

第三章  工程代建标准及代管标准	17

第四章 工程量清单	19

第五章  响应文件部分	21

第六章  磋商办法	34

- 潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目竞争性磋商公告

一、采购人：临朐泰岳园林绿化有限公司

地址：临朐县城关街道龙泉路60号

联系方式：0536-3357558

二、采购代理机构:天佑德建设咨询有限公司

地址:潍坊市奎文区樱前街瑞泰南郡A座

联系方式：0536-8882306

三、项目名称：潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目(TYDLQ-220720605)

四、采购内容及资质要求：（具体技术参数及要求详见磋商文件）

| 项目内容 | 投标单位资格要求 |
| --- | --- |
| 窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设代建及代管服务 | 1.具有承担本项目能力的供应商。 2.本项目不接受联合体投标。 |

五、获取磋商文件地点：临朐城投招标采购平台（http://www.ctcaigou.com/）

时间：2022年6月7日09：00时--2022年6月13日17：00时（北京时间）

方式：自行下载

六、开标日期：2022年6月20日09:30时

开标地点：临朐城市建设投资集团有限公司会议室

七、本项目联系人：丁长喜          联系电话：0536-8882306

八、其他：

1、各供应商先进行网站一轮报价，并上传相关相应文件（报价函等），具体磋商见附件要求。未网站报价或磋商未到现场递交文件的单位，视为无效。

2、报名时间: 2022年6月7日—2022年6月9日（9：00—17：00）

3、报名地点: 天佑德建设咨询有限公司(潍坊市奎文区樱前街新华路交叉路口西200米南瑞泰南郡A座615)

4、报名时须携带营业执照、开户许可证（或银行系统打印的基本开户信息）、法定代表人资格证明、授权委托人资格证明等以上所有证件的原件及装订成册的复印件（加盖公章）。投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。

2022年6月6日

- 报价须知

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 项目名称：潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目 项目地点：临朐县东城街道窦家洼村西北 采 购 人：临朐泰岳园林绿化有限公司 招标范围：窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管 工期要求：施工总工期日历天数约为：150日历天。拟计划开工时间：2022年7月1日。拟计划竣工时间：2022年11月30日； 代管管理期：三年，自收到竣工验收合格后开始。 |
| 2 | 合同名称：潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 资质要求： 1.具有承担本项目能力的供应商。 2.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标有效期为60天（日历天数） |
| 6 | 磋商保证金数额：8000.00元，基本户转账或电汇 开 户银 行：民生银行潍坊分行营业部 开 户 名：天佑德建设咨询有限公司 帐 号：6346 2125 2 |
| 7 | 勘察现场方式：自行勘察。 投标单位于2022年6月14日12：00前将疑问（加盖公章）递交至我公司或发送至sdty2007@126.com，并致电0536-8882306。 |
| 8 | 响应文件份数：正本一份，副本五份 响应文件电子版的递交： （1）供应商在递交纸质响应文件时，应同时递交PDF格式响应文件电子版1份，以U盘形式递交。PDF格式响应文件电子版应当与纸质响应文件相一致，供应商提交的PDF格式电子版响应文件应当加盖供应商单位公章。 （2）响应文件电子版密封方式：U盘由供应商自行准备,U盘正面应标注投标人（供应商）名称，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章。 |
| 9 | 响应文件递交地点：临朐城市建设投资集团有限公司会议室 |
| 10 | 递交响应文件截止日期：2022年6月20日09：30 |
| 11 | 磋商时间：2022年 6月20日 09：30 （投标企业必须提前半个小时到达开标现场，交验有关证件） 地 点：临朐城市建设投资集团有限公司会议室 |
| 12 | 评标原则：综合评分法 |
| 13 | 履约保证金形式：境内注册的银行或担保公司出具的无条件的履约保函（保函期限至工程竣工日），或履约保证金，采用履约保证金形式的缴纳至采购人指定账户。 履约保证金的金额：成交金额的5%。 |
| 14 | 本项目为两轮报价，响应文件中为第一轮报价，经磋商后报价为第二轮报价既最终轮报价。 |
| 15 | 代建工程控制价为叁佰零伍万元整；代管服务控制价为308000.00元/年。 |

一、定义

1、“采购人”系指临朐泰岳园林绿化有限公司。

2、“采购代理机构”系指天佑德建设咨询有限公司。

3、“供应商”系指受购买磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的法人单位或其他组织，即投标人。

4、“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的对采购文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商，即中标单位（卖方或中标供应商）。

二、开标时携带资料

1、营业执照（供应商也可提供电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件加盖公章（含统一社会信用代码和二维码）。通过扫描电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件上的二维码，或通过《国家企业信用信息公示系统》查询真伪。经查询真实的，视同提供了营业执照原件）；

2、法定代表人资格证明；

3、法定代表人授权委托人资格证明；

4、信用信息查询网站截图及信用承诺书；

5、荣誉表彰证书及业绩合同。

注：1、第1-3项证件为资质证明材料，供应商开标前必须备齐、递交，开标后将对资质证明材料进行详细审查，若资格后审不合格，则不进入详细评审。

2、投标人须未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为等记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录），否则取消其投标资格。

3、复印件二维码必须清晰完整，且供应商须确保扫描二维码后能详细体现资质内相关内容，否则提供的复印件视为无效证件。

4、营业执照等原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件或者由公证机关出具的公证件原件。

三、磋商费用

1、采购代理服务费：8000.00元，由成交人承担，无论投标人是否单独列项计算该费用，采购人均认为该费用已包含在投标报价中。

2、无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的费用。

四、响应文件的编写

供应商应按采购文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料真实、准确、完整，并对采购文件做出实质性响应，否则其报价资格有可能被磋商小组否决。

（一）响应文件组成：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书

（4）相关报价表格

（5）项目部人员一览表

（6）主要人员

（7）服务偏离表

（8）技术偏离表

（9）代管养护管理消耗品明细表

（10）代建工程施工方案

（11）代管服务方案

（12）信用承诺书

（13）辅助资料

（二）报价

1、投标人自主报价，该报价根据采购人提供的有关资料自行计算，计算方法应予说明。本项目只允许有一个报价，不允许出现备选投标方案，否则投标报价为无效报价。

2、本项目分为代建合作模式与代管合作模式二部分，采用固定总价形式；

2.1其中代建部分报价包括为施工和完成该细目工程所需的直接工程费、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他一切风险等全部费用。采购文件中已提示的各种风险因素，如人工、材料、设备的涨价风险、安全生产风险、施工现场及时保洁、因工程施工造成的对市政设施等相关方损坏的修复费用、检验检测费、按照政策性文件规定，应缴纳的各项行政性费用、冬雨季施工、交通影响、抢建影响等所有费用，以及其他采购文件明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。应计入而未计入的费用，视为已经全部计入。

供应商根据各自规划设计方案优化细化、完善采购人提供的清单，根据自身提报的规划设计方案自主报价，报价应包括投标单位中标后为完成合同规定的全部方案需支付的一切费用和拟获得的利润，采购人将不再另支付其他任何费用。

2.2本项目代管管理费包含成交供应商管理费（人员培训、苗木、物资代采购、人员管理费用、苗木修剪、拼栽、造型、病虫害防治、水塘维护等）、管理人员、门卫工资及日常养护劳务人员工资、人员保险等费用；不包含日常养护管理期间产生的苗木移植费、农药、肥料、水电费、设备耗材等费用。

3、投标人可先到工地踏勘以充分了解工程位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的，报价为无效报价。

5、投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

6、除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

（三）响应文件的密封和标记

响应文件一正五副，正本、副本密封在同一个包封内。在密封袋上注明招标编号、招标名称、投标单位，并加盖单位公章或密封章。密封袋上注明开标以前不得开封。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。响应文件中需盖章部分或修改部分必须加盖单位公章。

四、响应文件的递交与撤回

1、递交响应文件截止时间、地点

时间：2022年6月20日 09：30；

地点：临朐城市建设投资集团有限公司会议室

2、投标单位必须在磋商截止时间前将响应文件送达指定地点，如因采购文件的修改推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

3、在截止时间后递交的响应文件概不接收；

4、投标单位在提交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分；

5、投标单位对响应文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、标记和提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样；

6、在磋商截止时间之后，投标单位不得补充、修改响应文件；

7、在磋商截止时间至采购文件规定的磋商有效期满之前，投标单位不得撤回其响应文件；

8、电报、电话、传真、电子邮件方式的响应文件概不接受；

9、对投标单位的响应文件、材料不予退还。

五、磋商有效期

1、从报价之日起，磋商有效期为60天。

2、特殊情况下，在磋商有效期截止之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商单位延长有效期。供应商单位可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝该要求的供应商单位有权收回其磋商保证金；对于接受该要求的供应商单位相应延长其磋商保证金的有效期，采购代理机构既不要求也不允许其修改响应文件。

六、磋商保证金

1、磋商保证金金额为8000.00元整。

2、对于未能按要求提交磋商保证金的报价，采购人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

3、成交供应商的磋商保证金，在与采购人签订合同后持书面合同到天佑德建设咨询有限公司退还扣除招标代理服务费后剩余部分。履约保证金在按合同履行义务结束并验收合格后无息退还。未成交供应商磋商保证金成交通知书发出五日后退还。

4、如供应商有下列情况，将被没收投标保证金：

4.1供应商在磋商有效期内撤回其报价文件；

4.2成交供应商在收到成交通知书后未能在规定期限内签署合同协议。

4.3其他法律法规规定的其他情形。

七、开标

1、采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

2、开标程序：

2.1开标会议由采购代理公司组织并主持；

2.2标书密封经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读报价和响应文件的其他主要内容。

2.3采购人在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的响应文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

2.4采购代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

八、无效投标

1、开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入磋商：

1.1响应文件未密封的；

1.2未经法定代表人（或授权委托人）签署或未加盖法定代表人（或授权委托人）印鉴及未加盖供应商公章，未随响应文件一起提交有效的“法定代表人授权委托书”原件的；

1.3响应文件逾期送达的或未送达指定地点的；

2、采购人将有效响应文件，送竞争性磋商小组进行评审、比较。

九、磋商

1、采购人将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，其中技术、经济方面的专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责审阅响应文件，与各供应商进行商务、技术磋商，推荐成交供应商候选人或经采购人授权确定出成交供应商。

2、磋商原则

2.1统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

2.2独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

2.3物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

2.4保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

2.5综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

3、磋商

3.1磋商小组将集中与通过初步评审的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容经采购人代表确认。

3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行再次报价。

3.5供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

3.6最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.7如出现供应商达不到法定数量或供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人另行采购。

3.8最终报价高于第一次报价的为无效报价（经现场磋商，采购内容或技术参数、数量有重大变动的除外）。

4、磋商纪律

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场。

4.3在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4.4在磋商过程中，供应商对响应文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

5、最终报价结束后，磋商小组对合格供应商的进行综合分析和比较，并根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的供应商进行综合评分，按照得分先后顺序推荐拟成交供应商候选人。得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排序；得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣的顺序排序。

十、合同的授予

1、本采购合同将授予按本磋商文件规定确定的成交供应商。

2、采购人在发出成交通知书前，有权依据竞争性磋商小组的磋商报告拒绝不合格的响应文件。

3、在成交供应商确定后，采购人将发布成交公告，同时向成交单位发出成交通知书。采购人将在发出成交通知书的同时，将结果通知所有未成交的供应商。

4、采购人与拟成交单位将于成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和拟成交单位的响应文件签定协议书。

十一、履约保证金：

1、履约保证金形式：境内注册的银行或担保公司出具的无条件的履约保函（保函期限至工程竣工日），或履约保证金，采用履约保证金形式的缴纳至采购人指定账户。

2、履约保证金的金额：成交金额的5%。

- 合同条款

甲方：

乙方：

经过甲乙方双方共同协商，现将位于潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目委托给乙方进行代建，苗圃建成后，并由乙方代为管理。为明确双方责任，维护双方利益，经协商特订如下合同条款，以资共同遵守执行。

- 合作模式：本项目分为代建合作模式与代管合作模式二部分。

（一）代建合作模式：

本项目由甲方对本地块涉及的土地整理、管理房建设、浇灌及排水系统、苗木单价等各项按市场情况设置最高控制价，乙方根据中标价格进行据实结算。代建期间在甲方的监督指导下，由乙方成立项目建设指挥部，具体落实工期计划。

代管合作模式：

苗圃建成后由乙方进行苗圃的日常养护管理，合理安排机械及劳务，确保苗圃养护管理工作顺利进行。

二、代建合作模式概况：

（一）代建项目名称： 窦家洼地块改造项目

（二）代建项目地点：潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处

（三）代建项目内容：潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设

（四）代建项目合同价款：固定总价，人民币金额：￥    （大写：   ）。

（五）代建项目工期：总工期日历天数约为：150日历天。拟计划开工时间： 2022年7月  1   日。拟计划竣工时间：2022 年11月30日。

（六）代建项目合同价款的支付

1.合同签订后，土方整理完成、苗木栽植前甲方支付乙方合同总价款的30%；

2.工程完工并经验收合格后，付至合同总价款的90%；

3.工程竣工验收合格满一年后付清余款（无息）；

乙方须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒不支付相关费用并不承担任何责任。

三、代管期限及费用支付：

1、代管合作期间：三年，自收到竣工验收合格后开始； 年  月  日至  年 月 日。

2、代管管理费此费用包含乙方管理费（人员培训、苗木、物资代采购、人员管理费用、苗木修剪、拼栽、造型、病虫害防治、水塘维护等）、管理人员、门卫工资及日常养护劳务人员工资、人员保险等费用，以苗圃总面积结算；不包含日常养护管理期间产生的苗木移植费、农药、肥料、水电费、设备耗材等费用；

代管管理费：固定总价，            元/年。

3、代管管理费的支付：

代管管理期内，甲方按年支付乙方代管管理费，每半年支付一次。乙方须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒不支付相关费用并不承担任何责任。

代管管理期间其他费用的支付：在代管管理期间，苗圃产生的除管理费（人员培训、苗木、物资代采购、人员管理费用、苗木修剪、拼栽、造型、病虫害防治、水塘维护等）、管理人员、门卫养护劳务人员工资、人员保险之外的一切费用，包含日常养护管理期间产生的苗木移植费、农药、肥料、水电费、设备耗材等费用，由乙方人员向甲方安排的驻场人员（在代管期间若无驻场人员，甲方须指派一名联系员，对接苗圃日常管理事项）提前提交日常采购及机械使用等费用计划，由甲方指派人员负责日常采购、机械费等费用的支付报销。

四、质量标准及其管理

1、代建工程要求

（1）现场规划设计

乙方根据采购人要求、现场及周边情况自行规划设计场地，包括但不限于：合理布置房屋、道路、给排水、供电、灌溉等设施位置、苗木栽植区，保证场地满足后期生产、生活、管理需要；因乙方规划设计不当造成场地内涝、排水不畅、换植困难、道路拥堵等问题，由此造成的一切损失，均由乙方承担，并在规定时间内完成整改。

（2）安全文明施工

乙方应精心组织施工，按有关规定文明施工，现场必须实施潍坊市安全文明标准化管理，保持现场及周围环境道路清洁畅通，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故责任、扬尘治理、现场覆盖及给第三方造成的任何财产损失均由乙方承担所有经济及相关赔偿责任。

（3）乙方施工过程中做到及时场地内清理垃圾。

（4）园区道路铺设

根据苗圃建设由甲方提供碎石子，乙方负责铺设。

2、苗木种植要求（乔木、丛生树、常绿树）

（1）生长正常，树冠完整，分枝点合适，主侧枝分布均匀、数量适宜。

（2）枝干正常，枝条粗壮，无蛀干害虫的活卵、活虫；无明显的人为损坏。

（3）树木叶色、大小、厚度正常，在一般条件下发生黄叶、焦叶、卷叶、落叶株数低于5%；叶上虫粪、虫网、病斑及被啃食叶片每株低于10%。

（4）修剪基本合理，树形完整。

（5）灌溉、施肥：根据季节和生长情况进行合理灌溉施肥和排水，保持适当水分。

（6）树木成活率要达到100%。

（7）修剪基本合理。适时修剪，促进枝芽正常生长。

（8）除杂草、松土：要经常除杂草和松土。深度不小于20厘米的表土疏松、平整，并低于周围表土5厘米。除杂松土时要保护根系，不能造成黄土裸露。

（9）补植：要求及时清理死苗，补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证景观效果。补植按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水等保养措施，保证成活率达100％以上。
  （10）病虫害防治：精心养护，增强植物抗病虫害能力。要及时做好病虫害的防治工作，以防为主，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，危害率控制在10％以下。

（11）加强水肥管理和固定措施，确保美化效果。

3、疫情管理，乙方须遵守发包人要求及相关管理规定，落实防疫措施，保证人员安全，防止疫情传播，若因乙方原因造成的责任、后果和费用均由乙方承担。乙方在报价时已充分考虑包含疫情防控费，甲方不再单独支付。如遇“非典”、“新型冠状病毒肺炎”疫情等突发情况，乙方须遵守甲方要求及相关管理规定，若因乙方原因造成的责任和后果均由承乙方承担；因政策性文件调整而引起的疫情防控费用增加，由甲乙双方协商。

五、双方责任和义务:

1、根据工程需要，甲方委派公司管理人员配合乙方工作。

2、乙方须保证该项目的质量与安全，做到文明施工，遵守建设方工地的各项规章制度，达到甲方施工标准和要求。

3、甲方应及时缴纳后期苗圃运营过程中产生的水电费，以免影响乙方日常施工与管理。

4、甲方对乙方代建、代管过程的安全，提出明确的要求，并进行监督检查。乙方抓好安全工作，随时接受甲方的安全监督检查，确保生产和人身安全并对安全负责。

5、甲方应积极配合乙方做好该项目的竣工验收工作。

6、严格遵守行业施工管理规定，并按规定做好各工序的安全生产技术交底和对施工人员的安全教育，做好施工中的安全防护工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

7、由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或因安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

8、为保证乙方人员人身受到损害时有所保障，乙方所有人员必须参加《人身意外伤害保险》。当乙方出现人身安全事故产生赔偿时，由保险公司负责，乙方损失费用超出保险公司赔偿金额时由乙方负责。

六、违约责任:

1、应由乙方承担的本项目对外的费用、工资等，乙方应及时支付或缴纳。

2、乙方不得将本项目的任何部分转包或分包给其他任何单位和个人，若擅自转包或分包本合同标的，甲方有权解除合同。

3、若乙方不能全面履行自身职责或违反合同约定的义务，乙方应赔偿甲方由此造成的全部损失，同时甲方还有权单方解除合同。

七、不可抗力

因自然现象（地震、台风、洪水、海啸等）、某些社会现象（战争等）、政策性变化等原因造成不能预见、不能避免且不能克服的客观情况除外。

八、补充条款

九、其它

本协议一式两份，甲乙双方各留存一份，具有同等法律效力。

甲方(签章）：                      乙方（签章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）：

电话：                             电话：

签订日期：    年  月  日

- 第三章  工程代建标准及代管标准

一、代建施工要求：

- 成交供应商在施工过程中，必须按照投标文件中规定的人员及机械设备完整，否则视为违约。甲方有权终止合同。

- 工程施工用水、电，施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由成交供应商自行解决，费用由成交供应商承担。

- 成交供应商在施工期间，必须按有关文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，不听劝阻的，将做2000-10000元罚款处理，直至停止施工。由此造成的一切损失，由成交供应商承担。

- 工程施工过程中如需中断交通，成交供应商有义务配合交通管理部门和发包人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示，若在媒体发布公告时，公告发生的费用由成交供应商承担。

- 成交供应商必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得建设单位认可的进场施工的其他专业施工队伍进行施工，否则，造成的损失由成交供应商承担。

- 建设单位可对施工企业随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行罚款。工程施工中的余土及垃圾要求及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、地清，并承担相应费用。垃圾外运地点及运距供应商在报价中自行考虑。

- 成交单位用于本合同工程建设期间的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标总价中。

- 施工采取的各种措施、文明施工、现场围挡、垃圾外运等工作内容应在措施项目费报价中统筹考虑，否则出现损失供应商自负。

- 工程全过程涉及的建筑垃圾处理等严格按潍坊市人民政府《潍坊市中心城区建筑垃圾管理办法》执行。为有效防控城市扬尘污染，施工单位严格按《关于实施“三八六”环保行动加快生态美丽潍坊建设的意见》、《潍坊市防控城市扬尘污染实施方案》、《潍坊市防控城市扬尘污染实施细则》执行。

二、本工程采用的技术规范：

执行国家相关技术规范。

三、建设内容：

供应商根据采购人要求、现场及周边情况自行规划设计场地，包括但不限于：合理布置房屋、道路、给排水、供电、灌溉等设施位置、苗木栽植区，保证场地满足后期生产、生活、管理需要；因供应商规划设计不当造成场地内涝、排水不畅、换植困难、道路拥堵等问题，由此造成的一切损失，均由供应商承担，并在规定时间内完成整改。

四、代管服务要求：

1、代管合作期间：三年，自收到竣工验收合格后开始。

2、代管管理费此费用包含供应商管理费（人员培训、苗木、物资代采购、人员管理费用、苗木修剪、拼栽、造型、病虫害防治、水塘维护等）、管理人员、门卫工资及日常养护劳务人员工资、人员保险等费用；不包含日常养护管理期间产生的苗木移植费、农药、肥料、水电费、设备耗材等费用。

3、代管管理费的支付：

代管管理期内，甲方按年支付乙方代管管理费，每半年支付一次。乙方须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒不支付相关费用并不承担任何责任。

代管管理期间其他费用的支付：在代管管理期间，苗圃产生的除管理费（人员培训、苗木、物资代采购、人员管理费用、苗木修剪、拼栽、造型、病虫害防治、水塘维护等）、管理人员、门卫养护劳务人员工资、人员保险之外的一切费用：包含日常养护管理期间产生的苗木移植费、农药、肥料、水电费、设备耗材等费用，由乙方人员向甲方安排的驻场人员（在代管期间若无驻场人员，甲方须指派一名联系员，对接苗圃日常管理事项）提前提交日常采购及机械使用等费用计划，由甲方指派人员负责日常采购、机械费等费用的支付报销。

- 第四章 工程量清单

一、项目概况：

1.本项目为潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目。

2.招标范围：潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处80亩地块的苗圃建设项目代建及代管。

3.工期：施工总工期日历天数约为：150日历天。拟计划开工时间：2022年7月1日。拟计划竣工时间：2022年11月30日；

代管管理期：三年，自收到竣工验收合格后开始。

4.质量：合格。

5.工程全过程涉及的垃圾处理等严格按潍坊市人民政府《潍坊市中心城区建筑垃圾管理办法》执行。为有效防控城市扬尘污染，施工单位严格按《关于实施“三八六”环保行动加快生态美丽潍坊建设的意见》、《潍坊市防控城市扬尘污染实施方案》、《潍坊市防控城市扬尘污染实施细则》执行。

二、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 土方整理 | ㎡ | 40451 |
| 二、 | 排水管道 | m | 48 |
| 三、 | 明渠砌筑 | m | 150 |
| 四、 | 苗木采购、栽植及措施 |  |  |
| 1 | 造型松胚：常绿类；单株；粗度6-8cm | 株 | 200 |
| 2 | 丛生鸡爪槭：小乔；每丛4-6株；粗度3-6cm | 株 | 50 |
| 3 | 丛生四照花：大乔；每丛4-6株；粗度5-7cm | 株 | 50 |
| 4 | 丛生朴树：大乔；每丛4-6株；粗度5-7cm | 株 | 100 |
| 5 | 丛生三角枫：大乔；每丛4-6株；粗度5-7cm | 株 | 50 |
| 6 | 丛生流苏：大乔；每丛4-6株；粗度5-7cm | 株 | 50 |
| 7 | 独杆朴树：6-8cm；分枝高2.5米，杆直、幅圆、全冠 | 株 | 450 |
| 8 | 独杆流苏：5-7cm；分枝点2米以上，杆直、幅圆、全冠 | 株 | 450 |
| 9 | 独杆三角枫：6-8cm；分枝点2.5米，杆直、幅圆、全冠 | 株 | 350 |
| 五、 | 滴灌系统 | 项 | 1 |
| 六、 | 集装箱管理房 | ㎡ | 60 |
| 七、 | 办公家具购置（桌椅及必要办公用品） | 宗 | 1 |
| 八、 | 栽植工具（管理用品、铁丝、缠树布、打药机一台等必要物品） | 宗 | 1 |
| 九、 | 碎石主干道铺设：甲方提供碎石子，乙方负责铺设 | ㎡ | 2693 |
| 十、 | 化粪池10m³ | 个 | 1 |

注：供应商根据各自规划设计方案优化细化、完善采购人提供的清单，根据自身提报的规划设计方案自主报价，报价应包括投标单位中标后为完成合同规定的全部方案需支付的一切费用和拟获得的利润，采购人将不再另支付其他任何费用。

- 第五章  响应文件部分

潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目

响 应 文 件

项目编号：TYDLQ-220720605

响应文件内容：

供   应   商：                              （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

日期：      年     月     日

一、报价函

致：临朐泰岳园林绿化有限公司:

1、根据已收到的招标编号为TYDLQ-220720605的潍坊市临朐县东城街道窦家洼村西北角处约80亩地块的苗圃建设项目代建及代管项目 的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经研究上述项目磋商文件的采购需求、投标须知、合同条款和其他有关文件后，我方经计算，愿以以下投标报价按合同条件、技术规范等规定承包项目的代建和代管服务。

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代建工程部分 | ￥ （大写： ） | 手写须加盖单位公章 |
| 2 | 代管合作部分 | 元/年 |  |

- 一旦我方成交，我方保证按甲方规定时间完成代建、代管工作，质量保证达到合格标准。

- 积极响应和遵守磋商文件规定的各项职责要求。

- 我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商：（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

开户银行名称：

银行帐号：

日期： 年  月  日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：       年龄：       职务：

系     （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：          （盖章）

日期：       年       月      日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）  系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我      （供应商名称） 的    （姓名）为我公司签署本项目的响应文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

委托代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字） 性别：      年龄：

身份证号：               职务：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年       月      日

四、报价相关表格

（供应商根据规划设计方案自行设计）

五、项目部人员一览表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职务及职称 | 主要从业经验介绍 | 在本项目中承担的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

供应商：           （盖章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：      年      月    日

六、主要人员简介

| 序号 | 姓名 | 职务及职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书复印件 |  |  |  |
| 身份证复印件 |  |  |  |

供应商：            （盖章）

法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）

日期：      年      月     日

七、代管服务偏离表

| 项目名称 | 磋商文件 | 响应文件 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如供应商完全认同磋商文件中的所有条款和服务要求，在“响应文件”一栏中填写“与磋商文件一致”，如有偏离请注明偏离原因。

供应商：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、技术偏离表

| 项目名称 | 磋商文件 | 响应文件 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如供应商完全认同磋商文件中的所有条款和技术要求，在“响应文件”一栏中填写“与磋商文件一致”，如有偏离请注明偏离原因。

供应商：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：   年  月  日、

九、代管养护管理消耗品明细表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 品牌/产地产厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商认为代管期间易损、易耗物品明细按此表列明，管理期间更换费用参考按此价格执行，包含日常养护管理期间产生的苗木移植费、农药、肥料、水电费、设备耗材等费用。

供应商：              （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：  年   月  日

十、代建工程方案

1、对项目的理解，对周边现状问题把控、重点、难点的分析

2、对项目功能定位、规划设计布局的合理性

3、施工建设方案；

4、绿化苗木栽植方案；

5、质量、工期保证措施及可行性；

6、劳动力、机械设备和材料投入计划；

7、安全文明施工、绿色施工和环境保护措施。

十一、代管服务方案

1、服务方案的完整性，制定的服务方案的合理性；

2、拟派人员配备情况；

3、针对项目的理解，制定的服务方案的合理性，对服务项目重点和难点的分析情况；

4、服务承诺的可行性、合理性；

5、提供的养护管理消耗品等的齐全性、通用性。

十二、信用承诺书

本单位响应    （项目名称）  项目采购文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

至	年	月	日	时（提交响应文件截止时间），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单与政府采购严重违法失信行为记录名单（后附网站查询截图）。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承诺人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱

日期：      年    月    日

（后附相关信用查询记录网页截图）

十三、辅助资料

- 投标报价需要说明的其他资料（本项无格式，供应商需要进行报价说明时可用文字或表格形式提出）；

- 第六章  磋商办法

评标的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在投标企业社会信誉高、投标报价合理、质量和工期保证措施得当、施工方案先进可行的前提下，择优选定施工企业。

  - 报价（20分）

所有供应商按照磋商文件要求自主报价。自主报价是指投标人在综合考虑本单位各项成本费用基础上确定的投标报价：

（1）代建工程报价（10分）

评标基准价的确定，满足磋商文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

（2）代管服务报价（10分）

评标基准价的确定，满足磋商文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

本项目代建工程控制价为叁佰零伍万元整；代管服务控制价为308000.00元/年。

有效报价是指低于招标控制价（财政评审值、期望值）且满足磋商文件编制规定并符合磋商文件技术要求的投标报价，若供应商报价为无效（投标）报价，则其报价不参与报价价分计算，其报价部分得零分。

  - 代建工程方案（50分）

（1）评价供应商对项目的理解，对周边现状问题把控、重点、难点的分析，在4-7分范围内评分；

（2）评价供应商对项目功能定位、规划设计布局是否合理，在4-8分范围内评分；

（3）评价供应商施工建设方案是否合理，包含土方整理、管理用房建设、电网布局、浇灌及排水统系统布局等。在4-7分范围内评分；

（4）评价供应商绿化苗木栽植方案是否合理，包括苗木品种的选择、苗木栽植时间安排、苗木准备计划、苗木栽植施工、修剪、灌溉等，在4-7分范围内评分；

（5）评价供应商质量、工期保证措施及可行性情况，在4-7分范围内评分；

（6）评价供应商劳动力、机械设备和材料投入计划。在4-7分范围内评分；

（7）评价供应商安全文明施工、绿色施工和环境保护措施，在4-7分范围内评分。

  - 代管服务方案（30分）

（1）评价供应商服务方案的完整性，制定的服务方案的合理性，在3-6分范围内评分，未体现该项的不得分。

（2）评价供应商拟派人员配备情况科学合理情况，在3-6分范围内评分，未体现该项的不得分。

（3）考核供应商针对项目的理解，制定的服务方案的合理性，对服务项目重点和难点的分析情况，提出的合理化建议，在3-6分范围内评分，未体现该项的不得分

（4）评价供应商的服务承诺的可行性、合理性等，在3-6分范围内评分，未体现该项的不得分

（5）评价供应商提供的养护管理消耗品齐全性、通用性等各方面因素在3-6分范围内评分。

具体评标，由磋商小组依照本办法分别评出供应商分项得分后汇总，经算术平均值得出供应商分数，根据供应商综合得分排出名次，宣布各供应商综合得分和拟成交人排序，由采购人根据磋商小组的评标结果最终确定成交人。