临朐县谷家沟安置区场地平整项目

竞争性谈判文件

项目编号：CT-2023-14

采   购   人：临朐沂山实业有限公司

采购代理机构：中恒元项目管理有限公司

二○二三年六月

目  录

临朐县谷家沟安置区场地平整项目竞争性谈判公告	2

第一章  谈判须知前附表及谈判须知	4

一、谈判须知前附表	4

二、谈判须知	6

第二章   合同条款及格式	17

第三章  工程量清单	21

一、工程量清单	21

第四章  响应文件格式	22

一、 报价函	23

二、法定代表人身份证明	24

三、授权委托书	25

四、工程报价单	26

五、资格审查资料	27

六、谈判文件要求供应商提交的其他资料	28

七、供应商认为需要提交的其他资料	28

- 临朐县谷家沟安置区场地平整项目竞争性谈判公告

（项目编号：CT-2023-14）

一、工程概况：

工程名称：临朐县谷家沟安置区场地平整项目

工程概况：甲方指定范围内的土方、垃圾等的外运，现场场地平整。经测绘计算，挖方工程量268633.89立方米，填方3845.19立方米，平整场地56882平方米。

采购预算：325万元。

本项目谈判采用二轮报价，低价成交原则。响应文件中报价为第一轮报价，现场谈判进行二轮（即最终轮）报价。供应商的首轮报价须同时在网站进行报价，且必须与纸质报价一致，否则响应无效。

二、供应商资质要求：

1、具有相应施工、运输、土方存储或处理能力的供应商；

2、供应商须有明确的、满足环保要求的土方存储场地位置，且不得产生二次清运费用（谈判时未提供该条内容说明的，其响应文件按无效响应处理）。

三、谈判文件的获取

1、时间：2023年6月13日8时30分至2023年6月15日17时00分。

2、地点：网上获取。

3、方式：网上获取谈判文件（详见附件）。

四、递交报价文件时间及地点

1、时间：2023年6月16日9时30分前（北京时间）。

2、地点：书香苑售后服务中心二楼会议室（朐山路与高路卢路交叉口西北角）。

五、谈判时间及地点：

1、时间：2023年6月16日9时30分（北京时间）。

2、地点：书香苑售后服务中心二楼会议室（朐山路与高路卢路交叉口西北角）。

六、联系方式：

1、采购人：临朐沂山实业有限公司

联系人：夏经理

联系电话：0536-3357558

2、代理机构：中恒元项目管理有限公司

联系人：张倩

联系电话：0536-2102856

附件：竞争性谈判文件、项目现状测绘图。

- 第一章  谈判须知前附表及谈判须知

- 一、谈判须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 项目名称：临朐县谷家沟安置区场地平整项目 项目地点：临朐县南环路与营龙路交叉口西北角 质量标准：达到甲方场地平整的要求 要求工期：合同签订后20日历天内施工完毕，达到验收标准。 承包方式：按场地现有现状，清方至标高157.5000米，无设计变更时，按固定总价合同承包；若施工期间出现设计变更，按实际工程量（经第三方测绘后）据实结算。 采购范围：采购文件包含的全部内容。 |
| 2 | 合同名称：临朐县谷家沟安置区场地平整项目合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金，100% |
| 4 | 供应商资质要求：详见本项目“竞争性谈判公告”。 资格审查方式：资格后审 |
| 5 | 谈判有效期：本项目报价有效期为60天（日历天），自响应文件递交截止之日起算。 |
| 6 | 响应文件递交： 递交时间：2023年6月16日09:00—09:30 递交截止时间：2023年6月16日09:30 地点：书香苑售后服务中心二楼会议室（朐山路与高路卢路交叉口西北角）。 响应文件份数及具体要求： 响应文件纸质版壹正叁副，电子版一份，所投响应文件密封完好即可。 |
| 7 | 响应文件封套上应载明的信息： 供应商人名称： 供应商人地址： 项目名称： 项目编号： 在2023年 月 日 时 分前不得开启 采购人名称： |
| 8 | 谈判保证金数额：6万元。谈判保证金的缴纳方式： 供应商的谈判保证金必须以银行转账、电汇等非现金形式从其公司账户缴纳，否则其响应文件将被否决。谈判保证金于响应文件递交截止时间前交纳至以下指定账户（以到账时间为准，响应文件递交截止时间前未到账的视为未提交），缴纳纳后请将汇款凭证扫描件发送至zhyxmgl@163.com，并电话通知采购代理机构。 谈判保证金受理银行： 开户名称：中恒元项目管理有限公司 开户行：潍坊银行股份有限公司潍坊高新科技支行 账号：802050901421027313 |
| 9 | 踏勘现场：拟参加谈判的供应商自行踏勘现场。 答疑：供应商如有疑问，请于2023年6月15日12时前将疑问以盖章扫描件形式和word形式同时发邮件传至采购代理机构邮箱zhyxmgl@163.com。电话：0536-2102856，联系人：张倩。 |
| 10 | 谈判（响应文件开启）时间：2023年6月16日09:30 地点：书香苑售后服务中心二楼会议室（朐山路与高路卢路交叉口西北角）。 |
| 11 | 成交原则：根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求及相关规定且最后报价最低的原则（不高于采购预算）确定成交供应商。本项目采购预算为325万元。 本项目付款时要求开具增值税专用发票，报价时供应商应明确发票税率，谈判时，按税前报价进行比较确定。 |
| 12 | 履约保证金：成交后且在合同签订前，成交人须缴纳本项目履约保证金至采购人指定账户，履约保证金按成交金额的10%收取。履约保证金在项目验收合格后无息退还。 |

- 二、谈判须知

- （一）说明

1.1 适用范围

（1）本谈判文件仅适用于本采购谈判中所叙述的报价范围。

1.2 定义

（1）采购人：临朐沂山实业有限公司。

（2）采购代理机构：指中恒元项目管理有限公司。

（3）供应商：指向采购代理机构提交响应文件并参与谈判的法人。

（4）成交供应商：指由谈判小组根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求及相关规定且最后报价最低的原则（不高于采购预算）确定的成交供应商。

（5）书面形式：指纸质文件形式和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真、电子邮件等通讯信息。

- （二）合格供应商

2.1供应商需提供的资格证明材料

- 有效的营业执照，供应商可提供营业执照原件，也可提供电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件加盖公章（含统一社会信用代码）；

- （2）谈判保证金缴纳凭证（扫描件加盖公章）；

- （3）有明确的、满足环保要求的土方存储场地位置（提供地点书面说明）；

（4）法定代表人资格证明书；

（5）法定代表人授权委托书，法定代表人参加谈判的本项不需要；

（6）供应商信用承诺书（承诺书格式详见《第五章 响应文件格式》）。谈判时采购代理机构将在“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询供应商的信用情况：

①查询内容：失信被执行人（法人或者其他组织）的名称、统一社会信用代码（或组织机构代码）、法定代表人或者负责人姓名；失信被执行人（自然人）的姓名、性别、年龄、身份证号码；生效法律文书确定的义务和被执行人的履行情况；失信被执行人失信行为的具体情形；执行依据的制作单位和文号、执行案号、立案时间、执行法院；人民法院认为应当记载和公布的不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的其他事项。

②对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝其参与本项目的采购活动。

注：①、第（1）-（6）项证件为资质后审应提交的材料，未按时递交或不全者，其响应文件将按无效文件处理。②、上述资料原件或加盖供应商公章复印件附在响应文件中。

2.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

2.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的谈判。

- （三）谈判费用

3.1 无论谈判结果如何，供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的全部费用。

3.2 成交供应商须承担采购代理服务费：本项目采购代理服务费10000元，供应商报价时应考虑本项费用但不得单独列项。采购代理服务费于领取成交通知书前转账缴纳。

- （四）谈判文件

4.1 谈判文件的组成

谈判文件包括以下部分：

竞争性谈判公告

第一章 谈判说明

第二章 谈判须知前附表及谈判须知

第三章 合同格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式

4.2   供应商获取本谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得谈判文件 1日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，对于谈判文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于谈判范围的界定和谈判内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按照本须知的规定向采购代理机构提出。

4.3   谈判文件的澄清

采购人负责对谈判文件作出解释，并以书面答复形式发放给所有领取谈判文件的供应商。供应商在收到澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，该澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

4.4   谈判文件的补充和修改。

（1）根据项目的需要，采购人可对谈判文件进行修改和变更。

（2）谈判文件的修改将以书面的形式于响应文件递交截止时间前发放给所有领取谈判文件的供应商。该修改文件将构成谈判文件的一部分。供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

（3）考虑到该修改和变更的影响，采购人可酌情推迟响应文件递交截止时间。

（4）在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知参与谈判的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

- （五）响应文件

5.1 响应文件的编写

（1）供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的响应文件。

（2）响应文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（除非谈判文件另有规定）。

（3）供应商应以人民币报价。

（4）供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。供应商根据实际情况，结合市场情况进行投标报价。

（5）供应商在谈判截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改响应文件“工程报价单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

（6）按场地现有现状，清方至标高157.5000米，无设计变更时，按固定总价合同承包；若施工期间出现设计变更，按实际工程量（经第三方测绘后）据实结算。供应商应按照本项目施工内容、工程量清单、施工现场情况，综合考虑自身情况、市场价格、施工难度等进行自主报价。

（7）供应商所报价格应均包括为施工和完成该细目工程所需的市场价格的人工费、材料费、机械费、运输费、措施费、管理费、构件及材料的测试试验费、利润、规费、税金等各种费用和价格；并包括各项费用和价格的涨价风险；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

（8）投标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

（9）供应商应将总报价需要说明的事项，用文字书写与报价表一并报送。

5.2  响应文件的构成及要求

5.2.1响应文件包括：

（1）报价函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）供应商基本情况表；

（5）资格后审资料；

5.3 响应文件的签署、密封和装订

（1）响应文件正本一套、副本三套，并在响应文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。

（2）响应文件签署按照《第五章 响应文件格式》执行。报价函同时加盖供应商公章、法定代表人或代理人签字或盖章。法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合谈判文件要求，否则法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书无效。由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中须同时提交法定代表人资格证明书、以及由法定代表人签署的授权委托书。响应文件的任何行间插字、涂改和增删，应加盖报价单位公章或经法定代表人（或委托代理人）签字。

（3）所有响应文件装入一个或多个密封的信封或封套，密封应完好。信封或包装的封面上标明：采购人名称；谈判（开启）地点及时间；项目名称及编号；供应商名称及地址等。如果包封没有按上述规定密封，采购代理机构不承担响应文件错放或提前开封的责任。由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

（4）采购代理机构对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（5）采购代理机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5.4 报价有效期

从响应文件递交截止时间起，报价有效期为60天。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不会被没收，同意延期的供应商原报价有效期内应享之权利及应负之责任不改变，并相应延续。

5.5 谈判保证金

5.5.1 谈判须知前附表第8条规定递交谈判保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按谈判须知前附表第8条规定的金额递交谈判保证金，并作为其谈判文件的组成部分。

5.5.2 供应商不按本章第5.5.1款要求提交谈判保证金的，其响应将被否决。

5.5.3 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5日内退还，成交供应商的谈判保证金，自合同签订之日起5日内退还。

5.5.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书未按谈判文件规定提交履约保证金。

（3）法律法规规定的谈判保证金不予退还的其他情形。

5.5.5 本项目采购过程中出现质疑（异议）或投诉时，不受谈判有效期影响，相关谈判保证金暂不退还。

5.6 响应文件的修改

在报价递交截止时间之前，供应商可以修改其响应文件，但必须以书面形式通知采购代理机构。在报价递交截止时间之后，除非在谈判期间应谈判小组的要求，否则供应商不可以修改其响应文件内容。

5.7 响应文件的递交和撤回

（1）供应商应按谈判须知前附表中规定的时间和地点于响应文件递交截止时间之前递交响应文件。

（2）谈判期间应谈判小组要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。

（3）响应文件递交截止时间前供应商可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

5.8  报价会议（第一轮报价）

（1）报价应当在采购文件确定的时间和地点公开进行，由采购人、供应商和有关方面代表参加。供应商的响应文件中的报价（第一轮报价）及其他轮报价均不能超过最高采购限价，否则响应文件按无效文件处理。

（2）报价时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、价格和响应文件的其他主要内容。

- （六）谈判及评审

6.1  谈判小组

（1）本次采购依法组建谈判小组。谈判小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

（2）谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

6.2 谈判程序

- 谈判小组确认谈判文件。

- 谈判小组对供应商的资格条件进行审查，以确定供应商是否符合谈判文件规定的供应商资格要求。

- 谈判小组阅读供应商的响应文件，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对谈判文件的要求做出实质性响应。供应商出现谈判文件中明确约定为无效文件或被否决的情形的或者出现采购人不能接受的条件且拒不调整的，视为未能对谈判文件做出实质性响应。

- 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其代理人签字。

- 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组给予所有有效供应商平等的报价机会。谈判过程不超过二轮报价（响应文件中的报价为第一轮报价，谈判现场再由谈判小组确定进行不超过两轮报价，谈判现场进行的报价为响应文件的有效组成部分），除采购内容发生增加或经谈判小组发现的重大计算失误要求澄清外，后一轮的报价不得超过前一轮报价，否则后一轮报价视为无效。供应商谈判过程中的报价应当在谈判小组规定的时间内提交。

- 参加谈判的供应商应当对每轮谈判的承诺和报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权代表签署，供应商应受其约束。

- 成交原则：谈判小组根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求及相关规定且最后报价最低的原则（不高于采购预算价）确定成交供应商。供应商所有轮次报价均不得超出采购预算价，否则按无效响应处理。

- 谈判小组出具评审报告，根据成交原则推荐成交候选供应商。任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

（9）谈判结束，宣布成交候选供应商名称和成交金额。

（10）供应商的最终报价一旦成交，则单价按总报价的下浮比例同比例下调，下浮比例=（第一轮实际报价-最终轮实际报价）×100%÷第一轮实际报价，如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

6.3  评审原则

- 评审基本原则：评审工作遵循“公平、公正、诚实信用”的原则。

（2）谈判小组实行回避制度，有下列情形之一的，应当主动提出回避：

①采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

②项目主管部门或者行政监督部门的人员；

③与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中有过不良行为而受过行政处理、行政处罚或刑事处罚的。

（3）谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①如果响应文件中填报的总报价、工期、质量标准等前后内容不一致时，以《报价函》填报的为准；

②如果响应文件《报价函》中用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准；

③当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

④当各细目的合价累计不等于总价时。应以各细目合价累计为准，修正总价；

⑤按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，同时出现两种以上不一致，发生矛盾时，按照第①-④条规定顺序修正，条款在前的优先执行，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝，并不影响谈判工作。

- 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变更谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

6.4  谈判、评审过程的保密

（1）参加谈判工作的所有人员应遵守国家和地方有关采购的规定，严格保密。

（2）接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向谈判双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

（2）从响应文件递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。

6.5 变更技术方案的权利。

在谈判过程中，采购人有权变更技术方案，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

6.6 供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效文件处理：

（1）报价有效期不满足谈判文件要求的；

（2）响应文件中的工期超出谈判文件规定的；

（3）付款方式出现偏离的。

- （七）成交供应商

7.1 成交供应商的确定

根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

7.2 成交通知书

（1）采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的成交通知书；成交供应商收到成交通知书后须以书面形式向采购代理机构确认。

（2）成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

7.3  履约担保

详见前附表第12条。

7.4  签订合同

采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

7.5 纪律和监督

（1）对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏评审活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（3）对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守、不得单独出入谈判地点、与外界通讯、会客等，影响谈判程序正常进行。

谈判结束后，各谈判小组成员应将全部资料整理上交采购人或者采购代理机构，严禁将谈判过程中有关资料向供应商或者其他单位提供。

- 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

- 质疑和投诉

供应商和其他利害关系人认为本次评审活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人（采购代理机构）提出质疑，对质疑答复不满意的可向有关行政监督部门提起投诉。

# 第二章   合同条款及格式

建设单位（以下简称甲方）：临朐沂山实业有限公司

法定代表人：王玉敏

地址：临朐县城龙泉路60号

联系电话：0536-3357558

施工单位（以下简称乙方）：

法定代表人：

地址：

联系电话：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：临朐县谷家沟安置区场地平整项目

工程地点：临朐县南环路与营龙路交叉口西北角

工程内容：甲方指定范围内的土方、垃圾等的外运，现场场地平整。经测绘计算，挖方工程量268633.89立方米，填方3845.19立方米，平整场地56882平方米。

- 二、工程承包方式及范围

承包方式：按场地现有现状，清方至标高157.5000米，无设计变更时，按固定总价合同承包；若施工期间出现设计变更，则按实际工程量（经第三方测绘后）据实结算。

承包范围：甲方指定范围内的土方、垃圾等的外运，现场场地平整。

- 三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数 20 天。

- 四、合同价款

金额（大写）：人民币                （小写）：¥           。

- 五、付款方式

工程完工并经甲方验收合格后付至工程结算值的70%；余款一年内无息付清。

每次付款前，乙方应向甲方出具正规增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付相关款项且不承担逾期付款责任。

- 六、质量目标

1.乙方必须按照其响应文件的承诺和现行的国家技术标准、规范进行施工。

2.因乙方原因施工质量达不到标准，由乙方承担违约责任。

3.本项目一次验收达到合格标准。

4.现场土方、垃圾等外运，应运至满足环保要求的土方存储场地，且不得产生二次清运费用。

- 七、双方权利义务

1.甲方的权利义务，包括但不限于：

（1）甲方应向乙方提供施工图纸（如有时）、附属说明及其他相关资料。

（2）监督施工质量、安全、工期、成本等内容。

（3）组织工程验收。

（4）按合同约定及时拨付工程款项。

2.乙方的权利义务：负责工程施工、安全、进度、质量等工作的实施，服从甲方的管理，包括但不限于：

（1）乙方不得将其承包的工程转包或分包给他人。

（2）乙方必须采取严密、规范、科学的安全措施加强对建筑安全生产的管理，做好安全文明施工，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。在施工过程中出现的一切工程质量事故和人身伤亡事故、劳动争议纠纷以及给第三方造成的任何财产损失，均由乙方负责。

（3）乙方对工程的施工质量负责，必须按照该工程设计图纸和施工技术标准、国家相关规范和甲方的要求施工，不得偷工减料。工程设计的修改由甲方负责，乙方不得擅自修改工程设计。

（4）乙方施工过程中的各种保险自理，以确保施工人员的安全。

（5）乙方在施工过程中必须对建筑、管线设施进行安全保护，因施工造成的破坏由乙方无偿给予修复，由此造成的损失全部由乙方承担。

（6）工程安全文明施工应严格执行潍建发【2009】12 号文《潍坊市城区基础设施建设安全文明施工标准》、鲁建城字〔2013〕70 号文、潍建发〔2013〕15 号文、《建筑工程施工扬尘专项治理工作方案》（建办督函[2017]169 号、潍办字[2017]25 号、潍建中发〔2019〕13 号、临建发[2019]35 号、潍建建字〔2019〕66 号及省市县最新相关文件规定做好安全文明施工工作。必须做到防止和减少粉尘、废水、废气、噪声、振动等产生的污染和危害；运输车辆有覆盖，不带泥上路，出入口有防泥措施。

- 八、验收

达到甲方验收标准。

- 九、违约责任

1.因甲方原因未能在计划开工日期前1天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

2.由于乙方的原因导致工程施工期间内，造成人身和财产损害的，乙方承担全部损害赔偿责任。

3.乙方未按合同约定开工日期开工，并经催告后1天内仍未开工的，甲方有权解除合同并由乙方赔偿相应的损失。

4.施工期间内，乙方施工进度较慢，经甲方通知后进度仍无明显提升的，甲方将有理由确定乙方不能在约定工期内完工，则甲方有权另行指定承包人或分包人，相应款项由甲方从乙方工程款中扣除后直接与指定的承包人或分包人进行结算。

5.施工期间内，乙方应严格遵守相关运输法律法规，出现违章违法等行为由乙方付全部责任并承担由此给甲方带来的损失。

- 十、不可抗力

1.不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：

（1）因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方施工设备的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担，停工期间必须支付的工人工资由甲方承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

2.不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件（包括创城导致的施工暂停）。

- 十一、争议处理

本合同项下发生的争议，由双方协商解决；协商或调解解决不成时，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

- 十二、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十三、本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执  份，代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

受委托人：                         受委托人：

签订时间：  年  月  日

签订地点：

- 第三章  工程量清单

- 一、工程量清单

| 序号 | 项目内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 挖方 | m³ | 268633.89 |  |  |  |
| 2 | 填方 | m³ | 3845.19 |  |  |  |
| 3 | 场地平整 | ㎡ | 56882.0 |  |  |  |

说明：上述工程量为按场地现有现状，清方至标高157.5000米，根据第三方测绘后计算的数据。

- 第四章  响应文件格式

临朐县谷家沟安置区场地平整项目

响 应 文 件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 报价函

临朐沂山实业有限公司：

- 1、根据已收到的项目编号CT-2023-14的临朐县谷家沟安置区场地平整项目的竞争性谈判文件，遵照相关法律法规的规定，我单位愿意以下表中的投标总报价，工程质量保证达到相关工程国家质量验收标准合格。

| 内 容 | 投标总报价（第一轮） |
| --- | --- |
| 临朐县谷家沟安置区场地平整项目 | 大写：人民币 小写：¥ |
| 上述投标报价内包含税金的税率 | %。 |

- 我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改、答疑文件及有关附件，对这些文件的内容完全响应（如有）。

- 一旦我方成交，我方保证自合同签订后    日历天内施工完毕，达到验收标准。

- 我方同意所递交的响应文件在“谈判须知前附表”第5条规定的谈判有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能成交，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

- 我方理解并完全接受竞争性谈判文件中实质性条文规定的内容并作出承诺，并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，若有违背，自愿接受相关条款规定的处罚。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“ 谈判须知 ”第2.2项和第2.3项规定的任何一种情形。

- 如若我方成交，贵单位可通过以下方式与我单位进行联系：

- 项目负责人：姓名：

- 联系方式：手机号：    电子邮箱：        。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：     年   月    日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年    月    日

经营期限：               。

姓名：        性别     年龄：      职务：      系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：               （单位盖章）

____年____月____日

身份证复印件（双面） （只可复印，不可黏贴）

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

供应商：                （盖单位章）

法定代表人                  （签字或盖章）

身份证号码

委托代理人：

身份证号码：

____年____月____日

身份证复印件（双面） （只可复印，不可黏贴）

- 四、工程报价单

工程名称：                                                  第  页   共  页

| 序号 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 挖方 | m³ | 268633.89 |  |  |  |
| 2 | 填方 | m³ | 3845.19 |  |  |  |
| 3 | 场地平整 | ㎡ | 56882.0 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## 资格审查资料

- 营业执照复印件加盖公章

- 投标保证金汇款凭证（扫描件加盖公章）

- 供应商土方存储场地说明

供应商在此明确满足环保要求的土方存储场地位置，并附百度地图或高德地图的截图。格式自拟。

- 信用承诺书

本单位响应                 项目谈判文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

至     年   月   日   时（提交谈判文件截止时间），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”或营业执照所在地信用查询官方网站（省外企业）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单与政府采购严重违法失信行为记录名单。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受采购人公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承诺人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：                                               年   月   日

- 六、谈判文件要求供应商提交的其他资料

- 七、供应商认为需要提交的其他资料

此页后无正文