临朐县城区道路亮化工程

竞争性磋商文件

项目编号：CT-2024-002 （监理）

采 购 人：临朐沂山实业有限公司 采购代理机构: 天佑德建设咨询有限公司

二○二四年一月

目   录

竞争性磋商公告	2

第一章 报价须知	4

第二章 合同条款	11

第三章 监理要求	16

第四章 响应文件部分	19

第五章 磋商办法	26

临朐县城区道路亮化工程

竞争性磋商公告

一、采购人：临朐沂山实业有限公司

地址：临朐县城龙泉路60号

二、采购代理机构:天佑德建设咨询有限公司

地址:潍坊市奎文区樱前街瑞泰南郡A座

联系人：张经理     联系方式：0536-8882306

三、项目名称：临朐县城区道路亮化工程(CT-2024-002)

四、采购内容及资质要求：（具体技术参数及要求详见磋商文件）

| 标段划分 | 投标单位资格要求 | 控制价 |
| --- | --- | --- |
| 施工标段 | 1、具有市政公用工程施工总承包叁级（或新乙级）及以上资质或城市及道路照明工程专业承包叁级（或新建筑机电工程专业承包乙级）及以上资质的国内独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（B证）。 3、本项目不接受联合体。 | 3578567.91元 |
| 监理标段 | 1. 具有市政公用工程监理丙级及以上资质的供应商； 2.本项目不接受联合体投标。 | 工程竣工结算值的1% |

五、获取磋商文件地点：临朐城投招标采购平台（http://www.ctcaigou.com/）

时间：2024年1月21日09：00时--2024年1月26日17：00时（北京时间）

方式：网上自行下载

六、递交响应文件时间及地点

时间：2024年1月31日9时30分前（北京时间）。

地点：临朐县城投二楼会议室。

七、磋商时间及地点：

时间：2024年1月31日9时30分（北京时间）。

地点：临朐县城投二楼会议室。

八、其他：

本项目磋商采用二轮报价，响应文件中报价为第一轮报价，现场磋商进行二轮（即最终轮）报价。供应商的首轮报价须同时在网站进行报价，且必须与纸质报价一致，否则响应无效。

2024年1月20日

- 报价须知

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 项目名称：临朐县城区道路亮化工程 项目地点：临朐县 采 购 人：临朐沂山实业有限公司 招标范围：磋商文件全部内容 工期要求：合同签订后至2024年2月6日前施工完毕，达到验收标准。 |
| 2 | 合同名称：临朐县城区道路亮化工程（监理）合同 |
| 3 | 资金来源：自筹资金 |
| 4 | 资质要求： 1、具有市政公用工程监理丙级及以上资质的供应商； 2、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标有效期为60天（日历天数） |
| 6 | 磋商保证金：无。 |
| 7 | 勘察现场：不组织集中踏勘现场，供应商可自行勘察。踏勘所发生的费用自理。如有疑问需要澄清，请于获取磋商文件后1日内将加盖公章的扫描件及word可编辑电子版发送至邮箱：sdty2007@126.com，同时电话通知采购代理机构（0536-8882306）。 |
| 8 | 响应文件份数：正本一份，副本三份。（1）供应商在递交纸质响应文件时，应同时递交PDF格式响应文件电子版1份，以U盘形式递交。PDF格式响应文件电子版应当与纸质响应文件相一致，供应商提交的PDF格式电子版响应文件应当加盖供应商单位公章。 （2）响应文件电子版密封方式：U盘由供应商自行准备,U盘正面应标注投标人（供应商）名称，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章。 |
| 9 | 响应文件递交至：潍坊市奎文区樱前街与新华路交叉口瑞泰南郡A座6楼开标室 |
| 10 | 投标截止日期：2024年1月31日09：30 |
| 11 | 开标日期：2024年1月31日09：30 （投标企业必须提前半个小时到达开标现场，交验有关证件） 地 点：潍坊潍坊市奎文区樱前街与新华路交叉口瑞泰南郡A座6楼开标室。 |
| 12 | 评标原则：综合评分法 |

一、定义

1、“采购人”系指临朐沂山实业有限公司。

2、“招标代理机构”系指天佑德建设咨询有限公司。

3、“投标单位”系指受购买磋商文件并向招标代理机构提交响应文件的法人单位或其他组织。

4、“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的对采购文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标单位，即中标单位（卖方或中标供应商）。

二、开标时携带资料

- 有效的营业执照（投标人也可提供电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件加盖公章（含统一社会信用代码和二维码）。通过扫描电子营业执照打印件或纸质营业执照复印件上的二维码，或通过《国家企业信用信息公示系统》查询真伪。经查询真实的，视同提供了营业执照原件）

- 资质证书副本原件或印有二维码标识的资质证书副本复印件加盖公章扫描件；（复印件及其二维码必须清晰完整，且投标单位须确保扫描二维码后能详细体现资质内相关内容，否则提供的复印件视为无效证件）

- 信用承诺书；

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权委托证明

- 磋商文件规定的其它需提供的资料

注：第1-5项证件原件为资质证明材料，供应商开标前必须备齐、递交，开标后将对资质证明材料进行详细审查。若资格后审不合格，则不进入详细评审。

8、供应商须未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为等记录名单（通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录），否则取消其投标资格。

9、营业执照等原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件或者由公证机关出具的公证件原件。

三、磋商费用

1、招标代理服务费：：由成交人承担，采购代理服务费采用差额定率累进法计算，按照下表（服务类）规定费率计取。无论投标人是否单独列项计算该费用，采购人均认为该费用已包含在投标报价中。

| 计取基数（万元） | 费 率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 | 服务 | 工程 |
| 100以下 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100-500 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 500-1000 | 0.8 | 0.45 | 0.55 |
| 1000-5000 | 0.5 | 0.25 | 0.35 |

2、无论磋商结果如何，投标单位自行承担所有与参加磋商有关的费用。

四、响应文件的编写

投标单位应按采购文件的要求准备响应文件，并保证所提供的全部资料真实、准确、完整，并对采购文件做出实质性响应，否则其报价资格有可能被磋商小组否决。

（一）响应文件组成：

- 报价函；

- 法定代表人资格证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 企业资料；

- 监理大纲；

（二）报价

1、本次报价采用监理费率报价。本工程监理控制费率为工程竣工结算值的1%。本次报价由投标人自行填报监理费率，中标后费率不再调整

2、投标报价应包括投标单位成交后为完成合同规定的全部监理任务需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

3、除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

（三）响应文件的密封和标记

响应文件一正三副，正本、副本密封在同一个包封内。在密封袋上注明招标编号、招标名称、投标单位，并加盖单位公章或密封章。密封袋上注明开标以前不得开封。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。响应文件中需盖章部分或修改部分必须加盖单位公章。

四、响应文件的递交与撤回

1、递交响应文件截止时间、地点

时间：2024年1月31日09：30；

地点：临朐县城投二楼会议室。

2、供应商单位必须在磋商截止时间前将响应文件送达指定地点，如因采购文件的修改推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

3、在截止时间后递交的响应文件概不接收；

4、供应商单位在提交响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分；

5、供应商单位对响应文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定编制、标记和提交，并在内外层响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样；

6、在磋商截止时间之后，供应商单位不得补充、修改响应文件；

7、在磋商截止时间至采购文件规定的磋商有效期满之前，供应商单位不得撤回其响应文件；

8、电报、电话、传真、电子邮件方式的响应文件概不接受；

9、对投标单位的响应文件、材料不予退还。

五、磋商有效期

1、从报价之日起，磋商有效期为60天。

2、特殊情况下，在磋商有效期截止之前，招标代理机构可以以书面形式要求投标单位延长有效期。投标单位可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、磋商保证金

无。

七、开标

1、采购人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

2、开标程序：

2.1开标会议由招标代理公司组织并主持；

2.2由供应商推选的供应商代表检查响应文件的密封情况；

2.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读报价和响应文件的其他主要内容。

2.4采购人在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的响应文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

2.5采购代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

八、无效投标

1、开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入磋商：

1.1响应文件未密封的；

1.2未经法定代表人（或授权委托人）签署或未加盖法定代表人（或授权委托人）印鉴及未加盖供应商公章，未随响应文件一起提交有效的“法定代表人授权委托书”原件的；

1.3响应文件逾期送达的或未送达指定地点的；

2、采购人将有效响应文件，送竞争性磋商小组进行评审、比较。

九、磋商

1、采购人将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家以及采购人等三人以上的单数组成，其中技术、经济方面的专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责审阅响应文件，与各供应商进行商务、技术磋商，推荐成交供应商候选人或经采购人授权确定出成交供应商。

2、磋商原则

2.1统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

2.2独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

2.3物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

2.4保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

2.5综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

3、磋商

3.1磋商小组将集中与通过初步评审的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。实质性变动的内容经采购人代表确认。

3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行再次报价。

3.5供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

3.6最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.7如出现供应商达不到法定数量或供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人另行采购。

3.8最终报价高于第一次报价的为无效报价（经现场磋商，采购内容或技术参数、数量有重大变动的除外）。

3.9供应商的最终报价一旦成交，则其所报的综合单价应按照总价的下浮比例同比例下调（下浮比例=（第一轮报价-最终轮报价）/第一轮报价×100%），如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

4、磋商纪律

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场。

4.3在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4.4在磋商过程中，供应商对响应文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

5、最终报价结束后，磋商小组对合格供应商的进行综合分析和比较，并根据磋商文件中的评审因素量化指标对满足磋商文件全部实质性要求且提交最终报价的供应商进行综合评分，按照得分先后顺序推荐拟成交供应商候选人。得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序排序；得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣的顺序排序。

十、合同的授予

1、本采购合同将授予按本磋商文件规定确定的成交供应商。

2、采购人在发出成交通知书前，有权依据竞争性磋商小组的磋商报告拒绝不合格的响应文件。

3、在成交供应商确定后，采购人将发布成交公告，同时向成交单位发出成交通知书。采购人将在发出成交通知书的同时，将结果通知所有未成交的供应商。

4、发包人与成交单位将于成交通知书发出之日起10个工作日内，按照竞争性磋商文件和成交单位的响应文件签定协议书。

- 合同条款

合同编号：      [   ]号

一、合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                  。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：               ，身份证号码：               ，注册号：                    。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：                           （¥               ）。

六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）           监理人：   （盖章）

住所：                        住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权            法定代表人或其授权

的代理人：（签字）             的代理人：（签字）

开户银行：                    开户银行：

账    号：                    账    号：

电    话：                    电    话：

传    真：                    传    真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二节  通用合同条款

第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： / 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： 施工阶段全过程监理 。

2.1.2 监理工作内容还包括：  1、审查施工单位的施工组织条件、技术质量、保证措施方案及施工进度计划，并督促实施。2、复核开工条件，签署监理意见。3、业主召开施工协调会监理派员工参加。4、按工程技术要求标准，跟踪监理了解施工质量、进度情况并根据监理范围督促施工单位履行承包合同。5、督促施工单位严格按规范施工，审查技术变更，控制工程质量和进度，核查原材料质量，认定工程质量和数量，验收工程。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：  现行的《工程施工规范》和《施工验收标准》 以及地方通用做法和规定  。

2.2.2 相关服务依据包括：  /  。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：求所有监理人员必须常驻工地，实施旁站式监理。监理项目部组成人员必须是投标文件中的人员，开工后必须到场。如有特殊原因需要更换监理人员的，须提出书面申请，经发包人同意后，才能更换更高一级或相同资质的专业人员，并缴纳5000元人民币。在施工过程中，如监理项目部个别专业人员存在专业素质差、行为不规范等问题的，发包人提出更换要求，监理单位须尽快更换。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 施工阶段全过程监理   。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 执行“通用条款”  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  开工前3天提报  。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人  。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 书面移交 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：         。

3.6 答复

委托人同意在 7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币  ，比例为：      ，汇率为：      。

5.2 支付酬金

工程竣工验收合格付至合同金额的60%，竣工验收合格满一年后付至审计值的80%，竣工验收合格满两年后按审计值付清余款（无息）。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 签字、盖章后生效  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请   / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 潍坊市 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后 7 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 7 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为 1 %。

8.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：  /  。

监理人申明的保密事项和期限：  /  。

第三方申明的保密事项和期限：  /  。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  禁止  。

- 监理要求

一、施工准备阶段建设监理工作的主要内容

1．审查施工单位及选择的分包单位的施工许可证、质检员、安检员及特种作业人员资格；

2．监督检查施工单位质量管理体系、安全管理体系、技术管理体系、质量管理措施及安全技术措施，完善质量、安全管理程序与制度；

3．检查设计文件是否符合设计规范及标准，检查施工图纸是否能满足施工需要；并参与图纸会审和设计交底；

4．结合工程及施工单位实情审查施工单位上报的施工组织设计及专项施工方案。重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行审查，并向业主提出监理意见；

5．审查施工单位工程定位测量记录资料，对工程定位测量放线成果、控制桩保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点进行复核；并对重点工程部位的中线、水平控制进行复查；

6．监督落实各项施工条件，签认施工现场质量检查记录，审批单位工程开工报告，并报业主备查；

7．参加第一次工地会议，并进行监理交底。

二、施工阶段建设监理工作的主要内容

1．施工阶段的质量控制

⑴对隐蔽工程控制。包括：管道地基基础、工作井池墙钢筋、止水带、排水管铺设、检查井等隐蔽部位隐蔽前检查；

⑵对重点工程质量控制。

⑶对施工测量、放样等进行检查。包括管沟基槽边线、管沟基槽验线、管沟轴线放样、工作井和检查井的位置等；

⑷检查确认进入现场的主要工程材料、构配件和设备质量。如：检查产品出厂合格证、试（化）验报告、管材备案证明等并与外观质量、标注、标样相对照；

⑸确定好本工程材料、构配件和试件试验方案，见证施工单位按照该方案对各类试件、试块及有关材料按规定进行取样送检；

⑹监督施工单位按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同；

⑺确定好本工程检验批、分项工程、分部工程、单位工程划分方案，检查签署检验批、分项工程、分部工程、单位工程验收记录，并对其施工质量作出综合评价；

⑻检查施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡器具等在有效期内使用，以保证计量资料准确；

⑼监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录；

⑽对大、重大质量事故及其他紧急情况，应及时报告业主。

2．施工阶段的进度控制

⑴监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工；

⑵检查施工单位的进度落实情况，每月１日前向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题；

3．施工阶段的投资控制

⑴审查施工单位申报工程量计量清单，核对工程量及工程款支付申请表；

⑵建立计量支付签证台帐；

⑶审核工程变更；

４．安全管理。

⑴检查施工单位在工程项目上建立健全安全生产规章制度和安全监督机构、配备专职安全管理人员，督促总包单位检查分包单位的安全生产规章制度建立健全。

⑵定期巡检施工过程中危险性较大工程的作业情况。

⑶核查施工现场施工起重机械、整体脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。并有安全监理人员签收备案。

⑷检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求。

⑸监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

⑹督促施工单位安全自查，并对自查情况抽查。

三、竣工验收阶段建设监理工作的主要内容

1．督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告；

2．审查施工单位的竣工报告，提出工程质量评估报告；

3．组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收。

四、建设监理合同管理工作的主要内容

1．拟定本建设工程合同管理体系，包括合同协商、修改、审批、会签、保管等工作制度；

2．协助业主拟定工程的相关合同条款，并参与合同商谈；

3．合同执行情况的分析和跟踪管理；

4．协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。

五、监理人员安排

现场监理机构配备应齐全，监理人员配备满足项目需求。

项目总监必须取得注册监理工程师注册执业证书，身体健康。

专业技术人员必须持证上岗，专业水平较高。可随时增加监理人员。要求所有监理人员必须常驻现场，实施旁站式监理。项目总监必须是本项目专职总监，项目部成员要与投标文件中承诺的一致，不得随意更换，若特殊情况需更换时，须征得业主单位的同意，否则视为违约。施工中建设单位随时检查，发现问题进行相应处罚。

- 响应文件部分

临朐县城区道路亮化工程

响 应 文 件

（监理）

项目编号：CT-2024-002

响应文件内容：

供   应   商：                              （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                           （签字或盖章）

日期：      年     月     日

一、报价函

致：临朐沂山实业有限公司

- 根据已收到的项目编号为 CT-2024-002  的临朐县城区道路亮化工程的磋商文件，我单位经考察现场和研究上述工程磋商文件的投标人须知、合同条款和其他有关文件后，我方愿以工程竣工结算值的    %的监理费率报价，并接受磋商文件委托监理范围内的全部内容。

2、我方同意所递交的响应文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，

我方将严格按照发包人提出的委托监理内容和范围，对全部工程施工阶段的工程质量、进度、投资进行控制，并努力协调好建设单位和施工单位的关系。

供应商：（盖章）：

单位地址：

法定代表人（签字、盖章）：

电话：

开户银行名称：

银行帐号：

日期： 年  月  日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：       年龄：       职务：

系     （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖章）

日期：       年       月      日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）  系       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托我      （投标单位名称） 的    （姓名）为我公司签署本项目的响应文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

委托代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字） 性别：      年龄：

身份证号：               职务：

投标人：                      （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：      年       月      日

四、企业资料

企业资料应包括：总项目监理工程师及项目部构成人员、项目部机构人员持证上岗情况；总监理工程师业绩手册；上年度监理的工程质量及监理的工程上年度获得表彰的情况；上年度获得的有关荣誉；提报近三年类似工程监理的业绩。

附：表1 主要监理人员表

表2 主要监理人员简历表

表1 主要监理人员

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 职称 | 资格证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附监理人员有关资料证书

表2 主要监理人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 专业 |  |  |  | 从事项目监理年限 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  | 监理注册证号 |  |  | 注册时间 |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 | 担任职务 |

注：主要监理人员指总监理工程师、总监理工程师代表、各专业负责人及其他主要监理人员。附有关注册证书、职称证书和反映其监理类似工程的证明文件，如合同、监理业务手册或发包人证明等。

五、监理大纲

主要包括：项目概述；监理范围和目标；质量、投资、进度控制措施；组织协调方法；服务承诺等。

附：表3 监理人员进场计划表

表4 拟投入本工程的主要技术装备和检测器具表

表3   监理人员进场计划表

监理人应按所列格式提交估计的监理人员进场计划表

| 名 称 | 按工程进度投入监理人员情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4   拟投入本工程的主要技术装备和检测器具表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 制造国及产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、信用承诺书

本单位响应    （项目名称）  项目采购文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

至	年	月	日	时（提交响应文件截止时间），我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单与政府采购严重违法失信行为记录名单（后附网站查询截图）。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承诺人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱

日期：      年    月    日

（后附相关信用查询记录网页截图）

- 磋商办法

评标的原则及要求是：竞争择优，公开、公平、公正、科学合理，在投标企业社会信誉高、投标报价合理、监理大纲先进可行的前提下，择优选定监理企业。

一、报价(30分)

投标人根据工程综合情况自主报价（自主报价是指在综合考虑本单位监理实力、人员素质等各项因素的基础上确定的投标报价）。所有有效投标报价，满足磋商文件要求且投标报价最低的为评标基准费率，得30分，其他投标人的价格得分按下列公式计算：

投标人的价格得分=（评标基准/投标报价）χ30。

本项目最高投标限价为：工程竣工结算值的1%。投标报价超出费率控制价的，为无效投标。

二、企业综合实力（10分）

1、监理部人员配备：拟投入本项目的监理部人员职称结构合理、专业配套齐全、

工作经验满足本项目要求的，得5分；职称结构较合理、专业配套较齐全、工作经验较满足本项目要求的，得3分；职称结构基本合理、专业配套基本齐全、工作经验基本满足本项目要求的得1分；职称结构不合理、专业配套不齐全、不满足本项目要求或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

2、专业仪器设备：拟投入本项目的专业仪器设备配备科学合理、齐全的，得5分；专业仪器设备配备较科学合理、较齐全的，得3分；专业仪器设备配备基本科学合理、基本齐全的，得1分；专业仪器设备配备不科学合理、不齐全或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

三、监理大纲（60分）

1、监理大纲

（1）监理工作指导思想和监理目标，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（2）施工阶段质量控制的工作方法，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（3）施工阶段造价控制的工作方法，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（4）施工阶段进度控制的工作方法，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（5）安全生产管理监督工作方法，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（6）合同管理工作方法，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（7）信息管理工作方法，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（8）组织协调的工作方法，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（9）对工程施工过程中设计变更的管理措施，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（10）保修期的监理工作承诺，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得 1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（11）针对本工程的合理化建议，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。

（12）监理工作制度，措施可行、合理的得5分；措施较可行、较合理的得3分；措施基本可行、基本合理的得1分；措施不合理、不可行或响应文件中无此项内容的，本项不得分。